PROPUESTA TÉCNICA · v2.0

Plataforma de Lead Generation

para Distressed Properties — South Florida

Cliente: 101 Advisors (Real Estate Agency)

Preparado por: Samuel Reyes

Fecha: Mayo 2026

Versión: 2.0 — Budget reducido + Dashboard + MLS feed

Cambios desde v1.0: Operating cost <$50/mes (de $180–290), dashboard Streamlit incluido, MLS RESO Web API integrado.

# 1. Resumen Ejecutivo

101 Advisors invierte ~40 minutos al día buscando manualmente propiedades distressed en South Florida que califiquen según sus parámetros (Probate, Lis Pendens, Foreclosure, Tax Delinquent, Liens) en single-family, multi-family, duplex, triplex y fourplex. Hoy esa búsqueda cruza 5 fuentes y deja al equipo reaccionando a propiedades que la competencia ya vio.

Esta propuesta versión 2 describe una aplicación de automatización con presupuesto operativo bajo $50/mes que ingiere las fuentes diariamente (o cada 2 días), filtra por los parámetros del cliente, hace skip-tracing selectivo, y entrega los leads viables a un dashboard web simple, Google Sheets y email digest. Si 101 Advisors paga MLS premium, integramos también el feed RESO Web API para enriquecer los leads con condición, valor estimado y status de listing.

Resumen de lo que se entrega • De 40 min/día buscando → 0 min. Solo leads viables, ya filtrados. • Dashboard minimalista para que el equipo vea, filtre y exporte. • MLS feed integrado: cruza distressed con listings activos en MLS. • Refresh diario o cada 2 días — primeros en llamar. • Costo operativo: $30–$50/mes. Stack: Python + Streamlit + Sheets.

# 2. Plataformas Existentes vs. Solución Custom

El cliente preguntó: "ya hay plataformas como PropStream Intelligence que hacen esto, ¿por qué construir?". Respuesta corta: porque las que hacen esto no resuelven el problema específico de los 40 minutos. Comparativa:

| Capacidad | PropStream Intelligence | BatchLeads (PropStream) | Solución custom 101 Advisors |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo mensual | $99–199 | $99–349 | $30–50 |
| Pre-filtra por SUS parámetros | No (UI genérica con 165 filtros) | No (igual) | Sí (YAML config) |
| Solo entrega leads NUEVOS hoy | Manual | Manual | Automático (dedup contra historial) |
| Push directo a Sheet/CRM | Manual export | Webhook básico | Sí, sin tocar nada |
| Cobertura MLS Florida | Limitada | No | Sí, RESO Web API directo |
| Mantiene historial propio | No (locked-in) | No | Sí, en Sheet + SQLite |

Conclusión: las plataformas comerciales son útiles para investors solos. Para una agencia con criterios estables, una solución custom cuesta menos, ahorra los 40 min reales, y queda totalmente bajo control de 101 Advisors.

# 3. Parámetros del Cliente

## 3.1 Criterios de búsqueda (5)

- Probate (sucesiones)

- Lis Pendens (demandas pendientes)

- Foreclosure (ejecuciones)

- Tax Delinquent (morosos)

- Liens (gravámenes)

## 3.2 Property types

Incluir: Single-family, Multi-family, Duplex, Triplex, Fourplex.

Excluir: Condominios, Apartamentos, Townhomes.

## 3.3 Geografía

Tri-county: Miami-Dade, Broward, Palm Beach.

# 4. Fuentes de Datos

Seis fuentes en total (las 5 originales + MLS si está disponible). El plan asume modo low-cost: APIs on-demand y scraping de portales públicos en lugar de subscripciones bulk.

| Fuente | Método (low-cost) | Costo/mes | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Miami-Dade Clerk | API on-demand | ~$25 (cap) | $0.20/req. ~125 queries/mes para deltas diarios. |
| Broward Clerk | Scraping portal Web2 | $0 | Trade-off: más frágil que el API premium ($30+). |
| Palm Beach Clerk | eCaseView scraping | $0 | Foreclosure auctions + Lis Pendens. Igual que v1. |
| Tax Collectors (3) | Listas públicas | $0 | Reports descargables. Refresh mensual es suficiente. |
| Property Appraisers (3) | Endpoints públicos | $0 | Crítico: filtra property type + units + bedrooms. |
| MLS RESO Web API ★ | Bridge / MLS Grid | $0–60 | Si el cliente paga MLS, esto es ORO. Ver sección 5. |
| BatchSkipTracing | API pay-per-result | ~$20 (cap) | Cap mensual: 100 owner lookups priorizados por foreclosure first. |

# 5. Integración MLS — Por Qué Es Importante

Si 101 Advisors paga MLS premium (cosa que confirmaste), podemos integrar el feed RESO Web API y eso multiplica el valor de cada lead. Razones:

- MLS tiene flags específicos: REO (Bank-Owned), Short Sale, Auction, Pre-Foreclosure. Esos listings vienen directo del banco; los Clerks de Court no los muestran.

- Cruzando cada dirección del Clerk contra MLS sabemos si la propiedad está listada actualmente, valor estimado, días en mercado, condición, fotos, agente actual.

- Si el dueño ya intentó vender por MLS y no funcionó, es señal fuerte de motivated seller — 101 Advisors puede aproximar como cash buyer.

- MLS tiene historial de venta: precio que el dueño pagó originalmente, fecha, fluctuaciones. Útil para negociar.

## 5.1 Cómo se accede

Los 3 MLS principales que cubren tri-county Florida son: MIAMI Realtors (Miami-Dade), BeachesMLS (Broward + Palm Beach), y Stellar MLS (cobertura amplia). Todos exponen RESO Web API a través de uno de dos gateways:

- Bridge Interactive (gatekeeper de MIAMI MLS, también soporta otros).

- MLS Grid (alternativa más estandarizada).

El proceso: el broker firma un display agreement con el MLS → se solicita IDX/RESO Web API en Bridge o MLS Grid → MLS aprueba (1–3 semanas) y emite URL + token → empezamos a consumir.

Acción crítica para Samuel: 5 preguntas al cliente 1. ¿Cuál MLS usa específicamente 101 Advisors? (Miami Realtors / BeachesMLS / Stellar / otro) 2. ¿El titular de la membresía es Broker o Agent? Si es Agent, ¿el broker aprueba? 3. ¿Tienen ya una cuenta Bridge Interactive o están en MLS Grid? 4. ¿Cuál es el costo actual de su MLS premium? (algunos incluyen API, otros cobran $40–80/mes adicional) 5. ¿Tienen MLS ID y Office ID listos? Los necesitamos para el agreement.

## 5.2 Plan B si MLS no es viable

Si por algún motivo no se puede acceder al MLS (broker no aprueba, cuenta Agent sin permisos, etc.), el sistema funciona perfectamente sin él. Solo perdemos el cross-reference contra listings activos. La data de los Clerks + Tax Collectors + Property Appraisers es suficiente para identificar y contactar leads.

# 6. Arquitectura y Stack

## 6.1 Pipeline de 5 etapas

- INGEST. Collectors descargan deltas de cada fuente (refresh diario o cada 2 días).

- ENRICH. Cruza con Property Appraiser para property type/units/beds. Cruza con MLS para status/valor/condición.

- FILTER. Aplica reglas YAML (incluir/excluir property types, mínimo de equity, etc.). Tira ~70–85% de matches.

- SKIP-TRACE. BatchSkipTracing solo a leads que pasaron el filtro y no están skip-traced ya. Cap mensual.

- DELIVER. Push al dashboard, Google Sheet, email digest 7 AM.

## 6.2 Stack final

| Componente | Tecnología | Costo |
| --- | --- | --- |
| Backend / Pipeline | Python 3.12 + httpx + pandas + BeautifulSoup | $0 (open source) |
| Storage | SQLite (historial) + Google Sheets (UI cliente) | $0 |
| Dashboard | Streamlit + Streamlit Community Cloud | $0 (free hosting) |
| Auth dashboard | Password compartido (1 password para el equipo) | $0 |
| Scheduler | GitHub Actions (cron diario 6 AM ET) | $0 (free tier) |
| Email digest | SendGrid (free 100/día) o Gmail SMTP | $0 |
| MLS feed | Bridge Interactive / MLS Grid (RESO Web API) | $0–$60 (depende del MLS del cliente) |
| Skip-tracing | BatchSkipTracing API (cap $20) | $20 max |
| Source data Miami-Dade | MD Clerk Commercial Data API | $25 max (cap) |

# 7. Dashboard — Cómo Se Ve

El dashboard es el primer touchpoint del equipo cada mañana. Diseñado para ser minimalista: una sola página, una tabla, filtros laterales, sin distracciones. La meta es que el equipo entre, vea los nuevos leads del día, decida cuáles llamar primero, y exporte si necesitan.

## 7.1 Estructura

- Header simple con logo de 101 Advisors + fecha del último refresh.

- Sidebar con filtros: condado, categoría (probate/foreclosure/etc.), estatus de contacto, property type, rango de equity, días desde que apareció.

- Tabla principal con columnas ordenables: dirección, categoría, dueño, teléfono, equity estimado, días en pipeline, badge de "NEW".

- Acciones por fila: "Marcar como contactado", "Asignar a agente", "Notas".

- Botones globales: "Export CSV", "Export to PDF", "Refresh ahora".

- Sección "Hoy" arriba: contador de leads NUEVOS del día, leads de ayer pendientes, leads contactados esta semana.

## 7.2 Vistas

- Vista "Today": solo los nuevos del día.

- Vista "Pipeline": todos los leads activos con su status.

- Vista "History": archivo de leads ya procesados.

- Vista "Stats": métricas básicas — leads/día, conversion rate, ROI por fuente.

## 7.3 Acceso

- URL custom (ej: 101advisors-leads.streamlit.app).

- Una password compartida para el equipo (configurable en panel admin).

- Funciona desde celular y desktop responsively.

- Si más adelante necesitan login individual por agente, se actualiza sin reescribir nada.

# 8. Plan de Implementación

| Fase | Duración | Entregables | Validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Acceso | Semana 1 (paralelo) | Registro Miami-Dade Commercial Data. Setup BatchSkipTracing. Solicitud IDX/MLS al broker. Setup repo + Streamlit Cloud. | Credenciales en mano |
| Fase 1: MVP Miami-Dade | Semanas 1–2 | Foreclosure + Lis Pendens MD. Property Appraiser enrichment. Filter engine. Skip-tracing. Sheet writer. | Primer Sheet con leads viables |
| Fase 2: Dashboard | Semana 2–3 | Streamlit dashboard. Vista Today/Pipeline. Filtros. Export CSV. Auth password compartido. | Cliente accede desde URL |
| Fase 3: Broward + Palm Beach | Semana 3 | Scrapers Broward eCaseView y Palm Beach eCaseView. | Tri-county cobertura |
| Fase 4: MLS + Probate + Tax + Liens | Semana 4 | Integración MLS RESO Web API (Bridge/MLS Grid). Probate cases. Tax delinquent. Liens. | Las 5 categorías + MLS activas |
| Fase 5: Polish + Handoff | Semana 5 | Email digest. Alertas. Documentación. Training de 1 hora con el equipo. Runbook. | Producción autónoma |

# 9. Estructura de Costos — Versión Lean

## 9.1 Recurrente mensual

| Concepto | Costo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Miami-Dade Commercial Data API | $15–25 | $0.20/req con cap mensual |
| Broward Clerk (scraping portal público) | $0 | Web2 portal. Trade-off: requires patching ~1–2 veces al año |
| Palm Beach Clerk (eCaseView scraping) | $0 | Igual que arriba |
| Tax Collectors + Property Appraisers (3 cond.) | $0 | Endpoints públicos gratis |
| MLS RESO Web API (si aplica) | $0–60 | Depende del MLS del cliente. Muchos lo incluyen en su membresía actual |
| BatchSkipTracing | $15–20 | Cap 100 lookups/mes a $0.18 promedio |
| Streamlit Community Cloud (dashboard) | $0 | Free tier |
| GitHub Actions (cron) | $0 | Free tier |
| Google Sheets API + SendGrid | $0 | Free tiers |
| TOTAL SIN MLS extra | $30–45 | Encaja en el budget objetivo (<$50) |
| TOTAL CON MLS feed pago ($60) | $90–105 | Solo si el MLS del cliente cobra extra por API |

## 9.2 Cómo se compara con la v1

- v1 (sin restricción de budget): $180–290/mes.

- v2 (lean): $30–45/mes — ahorro de ~80% sin perder cobertura crítica.

- Diferencia: en v2 cambiamos APIs pagas por scraping en Broward, y limitamos skip-tracing/queries con caps.

## 9.3 Setup one-time

- Notarización Broward (si activan API premium después): ~$25

- Dominio custom para email digest (opcional): ~$12/año

- Resto: $0

# 10. Trade-offs del Modelo Lean

Por transparencia con el cliente, los compromisos del budget reducido son:

## 10.1 Scraping vs. API oficial (Broward)

- Riesgo: Broward puede cambiar su HTML — el collector se rompe.

- Mitigación: tests automáticos diarios + alertas inmediatas + selectores en config separada.

- Estimado: 1–2 incidentes/año, downtime de 1–3 días por incidente.

- Si esto se vuelve problema, se puede activar Broward API premium en cualquier momento (+$30–60/mes).

## 10.2 Skip-tracing limitado

- Cap a 100 lookups/mes. Si un mes hay 200 leads viables, los priorizamos así: foreclosure > probate > tax delinquent > lis pendens > liens.

- Los que no se trazan este mes quedan en cola para el siguiente.

- Si crecen el volumen, ajustamos el cap.

## 10.3 Refresh diario vs. cada 2 días

- Recomendación: cada 2 días reduce queries Miami-Dade a ~60/mes ($12 en lugar de $25).

- Diario es mejor para llegar primero, pero cada 2 días sigue siendo más rápido que la competencia.

# 11. Acciones Pendientes

## 11.1 Para Samuel

- Coordinar reunión con 101 Advisors para confirmar 5 puntos sobre MLS (sección 5.1).

- Confirmar email del cliente para digest.

- Confirmar refresh diario o cada 2 días.

- Definir password compartido inicial del dashboard.

- Confirmar logo + colores de 101 Advisors para branding del dashboard.

## 11.2 Para 101 Advisors

- Iniciar registro Miami-Dade Commercial Data Services (gratis, 3–5 días hábiles).

- Si quieren MLS feed: el broker firma display agreement con su MLS provider.

- Crear cuenta BatchSkipTracing y compartir API key.

- Crear cuenta Streamlit Community Cloud (gratis).

Camino crítico — qué bloquea qué • Fase 1 puede arrancar HOY con el registro Miami-Dade en paralelo (3–5 días). • Fase 2 (dashboard) no depende de credenciales externas — corre en paralelo a la Fase 1. • Fase 4 (MLS) depende del display agreement, que toma 1–3 semanas. Por eso va al final. • Si MLS no se aprueba, Fase 4 simplemente omite ese paso. Todo lo demás sigue funcionando.